Anwendungsprojekt: Protokoll III

Datum: 07.05.2018

Ort: DHBW 12:05 - 12:55

Teilnehmer: Hugo Lahr (Projektleiter, Protokollant/ Gesprächsführung), Nathalie Böhm, Paula Hilsendegen, Philipp Sprenger

# TOP: Finalisierung Konzeption

* Diskussion über Zeiteinteilung, Projekt soll innerhalb eines Monats fertiggestellt werden
* Meilensteine sollen wöchentlich erreicht werden, Festsetzung des wöchentlichen Meetings auf Montag 12 Uhr
* Diskussion aller Teilnehmer über die gewünschten Funktionen der Essensplanung-Webanwendung

# TOP: Erste Aufgabenverteilung

* Diskussion endet mit der Aufteilung der Recherche der wichtigsten Komponenten bis zum nächsten Meeting

# TODO (bis zum nächsten Meeting):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | ToDo-Liste | erledigt bis / am | WER |
| 1 | * Abstimmungssystem | 14.05.2018 | Paula |
| 2 | * Dynamische Listen/Datenbank | 14.05.2018 | Philipp |
| 3 | * Log-In System | 14.05.2018 | Nathalie |
| 4 | * E-Mail-Versand | 14.05.2018 | Hugo |

# Nächstes Meeting:

* Termin: Montag 14.05.2018 12:00
* Inhalt: Mitteilung der Ergebnisse der Recherche und erste technische Aufgaben

# Arbeitsaufwand:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bisheriger Arbeitsaufwand[h] |
| Nathalie | 2.5 |
| Hugo | 2.5 |
| Paula | 2.5 |
| Philipp | 1 |

Hugo Lahr (Projektleiter, Protokollant/ Gesprächsführung)