Anwendungsprojekt: Protokoll IV

Datum: 18.05.2018

Ort: DHBW 13:00 - 13:30

Teilnehmer: Hugo Lahr (Projektleiter, Protokollant/ Gesprächsführung), Nathalie Böhm, Paula Hilsendegen, Philipp Sprenger

# TOP: Besprechung der Recherchenergebnisse

* Diskussion über die Nutzungsmöglichkeiten der besprochenen Technologien und Funktionen; Resultat ist die Einigung über die einzelnen Funktionalitäten der Anwendung

# TOP: Aufteilung der Arbeitspakete

* Diskussion endet mit der Aufteilung der Arbeitspakete: die einzelnen Komponenten werden bis zum 11.06.2018 entwickelt, dann werden sie zusammengeführt und eventuelle Merge-Probleme behoben

# TODO (bis zum nächsten Meeting):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | ToDo-Liste | erledigt bis / am | WER |
| 1 | * Anmeldungsseite | 11.06.2018 | Paula |
| 2 | * Essensabstimmung | 11.06.2018 | Philipp |
| 3 | * Datenbank | 11.06.2018 | Nathalie |
| 4 | * Managementseite | 11.06.2018 | Hugo |

# Nächstes Meeting:

* Termin: Nicht festgelegt
* Inhalt: Ergebnisse der ersten technischen Aufgaben und Problemlösung

# Arbeitsaufwand:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bisheriger Arbeitsaufwand[h] |
| Nathalie | 5 |
| Hugo | 5 |
| Paula | 5 |
| Philipp | 3.5 |

Hugo Lahr (Projektleiter, Protokollant/ Gesprächsführung)